FENASBAC TI  |  Report Mensal · Diretoria de Inovação

PANORAMA ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA — AGOSTO/2026

Consolidação das sprints S16 e S17 · 04/08 a 31/08/2026

Coordenação de TI — Lenita Costa · para Rodrigoh Henriques

A leitura do mês

Agosto foi o mês em que a Tecnologia consolidou a saída do modo reativo para uma operação com governança. A área pegou mais trabalho e atendeu melhor ao mesmo tempo: o volume e a entrega cresceram de uma sprint para a outra, e a qualidade do atendimento subiu dentro do próprio mês. Entregamos produto, com a plataforma de certificados concluída e a segurança do Fenasbac IA pronta, e amadurecemos a estrutura, com a evolução do Service Desk e a padronização dos processos. O time cresceu de forma organizada, por processo, não por improviso. A operação está na transição da fundação para a maturidade.

Números do mês

| 64 itens concluídos no mês | 2 sprints (S16 · S17) | 42 chamados atendidos | +2 pessoas integradas |
| --- | --- | --- | --- |

Evolução dentro do mês (S16 → S17)

O dado mais relevante de agosto não é o volume, é a tendência: a área melhorou de uma sprint para a outra, enquanto absorvia mais demanda.

| Indicador | S16 (04–14/08) | S17 (17–31/08) | Evolução |
| --- | --- | --- | --- |
| Itens concluídos | 27 | 37 | ▲ +37% |
| Chamados atendidos | 23 | 19 | — demanda menor |
| SLA · 1ª resposta no prazo | 95% | 100% | ▲ +5 p.p. |
| SLA · resolução no prazo | 72% | 92% | ▲ +20 p.p. |

A leitura estratégica: a Tecnologia aumentou a capacidade de entrega (mais itens concluídos) e, ao mesmo tempo, elevou a qualidade do atendimento (SLA de resolução de 72% para 92%). Crescer volume e qualidade juntos é sinal de maturidade operacional, não de esforço pontual.

SLA por frente (trilhas do Service Desk)

O número agregado esconde onde está o esforço. Abaixo, o cumprimento de SLA por trilha de atendimento do Service Desk, lido direto dos campos oficiais do Jira Service Management, em horário comercial. A primeira resposta está sob controle em todas as frentes; a diferença aparece na resolução.

| Frente | Meta | Chamados | Resolução no prazo | 1ª resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitação de TI | 4h / 24h | 25 recebidos · 21 concluídos · 4 em aberto | 85,7% (18 de 21) | 100% |
| Solicitação – Comunicação Digital | 4h / 56h | 15 recebidos · 8 concluídos · 7 em aberto | 75,0% (6 de 8) | 92,9% |
| Reportar incidente | 4h / 24h | 5 recebidos · 4 concluídos · 1 em aberto | 75,0% (3 de 4) | 100% |
| Total do mês | — | 45 recebidos · 33 concluídos · 12 em aberto | 81,8% (27 de 33) | 97,7% |

Onde está o gargalo. Comunicação Digital concentra os estouros do mês e tem quase metade dos chamados ainda em aberto (7 de 15), por depender de conteúdo e de definições das áreas solicitantes — o mesmo ponto levantado em Impactos. Solicitação de TI, a trilha de maior volume, responde 100% das primeiras respostas no prazo e resolve 85,7% dentro da meta.

Como o SLA é apurado. Lido dos campos oficiais do JSM (primeira resposta e resolução), em horário comercial, sem cálculo manual. A base é a coorte do mês: os 45 chamados abertos entre 01 e 31/08, sendo 42 deles dentro das janelas das duas sprints. O percentual de resolução considera apenas os 33 já concluídos; os chamados em aberto são declarados em cada frente, e não diluídos no índice. As metas são as réguas configuradas no próprio JSM.

Revisão do fechamento anterior. A evolução S16 → S17 desta edição foi recalculada nessa mesma régua. A leitura anterior (78% → 91%) comparava bases diferentes: o S16 vinha dos chamados resolvidos na janela e o S17 da coorte da sprint. Na base única, o S16 fica em 72% e o ganho real do mês é de +20 p.p., não +13 p.p.

Marcos que movem o ponteiro

Certificados no ar. Plataforma de certificados concluída de ponta a ponta, da autenticação à geração em massa com envio automático.

Fenasbac IA com a segurança pronta. A camada de segurança e acesso do agente foi concluída, destravando a evolução do produto para as próximas etapas.

Service Desk mais maduro. O atendimento ganhou o status que pausa o SLA em dependências de terceiros e teve a experiência do usuário simplificada, tornando a métrica mais justa e a operação mais legível.

Governança que virou artefato. Documentos de SLA, acessos e processos formalizados; a operação passou a ser reproduzível, menos dependente de pessoas.

Impactos e o que precisa de atenção

Conecta — depende de validação. A formalização da adesão das regionais aguarda a validação do instrumento pela Diretoria e pelo jurídico. É o passo que destrava a expansão.

Dependências com o Marketing. O site dos 60 Anos e a nova estrutura dos sites de programas aguardam definições da Comunicação. A TI está pronta; o gargalo é externo.

Nova frente de dados e IA. O uso estratégico de dados (base unificada) e de IA (Fenasbac IA, Segundo Cérebro) está em construção. É onde a Tecnologia mais pode contribuir com a visão de futuro da Federação, e onde vale foco e patrocínio.

Rumo de setembro

Setembro deve avançar a expansão do Conecta após a validação, iniciar a frente de medição e analytics do funil de inovação, executar a primeira onda do gerenciador de senhas e fechar a governança de acessos do Fenasbac Hub. No campo da maturidade, seguem a revisão das metas de SLA e a evolução dos dashboards de acompanhamento executivo.

Este panorama consolida o mês para a visão de diretoria. Os relatórios quinzenais por sprint seguem sendo enviados por e-mail, com o detalhamento operacional.

Números apurados no board das sprints (Jira) e nos campos oficiais de SLA do Service Desk (JSM), sobre a coorte de chamados abertos entre 01 e 31/08/2026.